Załącznik Nr 18

do Sprawozdania z

wykonania budżetu powiatu

nakielskiego za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za  2007 rok

Plan finansowy inwestycji powiatu na rok 2007 obejmował następujące zadania:

1. Partycypacja budowy ścieżki rowerowo-pieszej Nakło-Paterek – planowana kwota 80.000 zł  wykonanie  80.000 zł.

W dniu 31 maja 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Nakło, której przedmiotem jest współfinansowanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowo-pieszej. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 80.000,00 zł.

2. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej  - droga Nr 1952 Kowalewo –Chomętowo  planowana kwota 255.900,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 255.771,05 zł. Wykonano ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Mąkoszyn-Gąbin na długości 1442 mb .

3. Poszerzanie jezdni Miastowice-Podobowice na odcinku Żarczyn-Dziewierzewo - droga Nr 1939 – planowana kwota 154.100,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 153.819,88 zł , roboty wykonano na długości 1057 mb .

4. Ułożenie dywanika na istniejącym tłuczniu w miejscowości Dębogóra - droga Nr 1931 Kowalewko – Kcynia  – planowana kwota 30.000,00 zł.

Ułożono warstwę ścieralną na długości 180 mb, wydatkowano kwotę 29.721,15 zł.

5. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej Krukówko-Witoldowo - droga Nr 1909 – planowana kwota  53.500,00 zł.

Wykonano nowy dywanik z betonu asfaltowego na długości 275 mb . Na zaplanowana kwotę inwestycji 53.500,00 zł wydatkowano 53.439,05 zł.

6. Poszerzenie jezdni na odcinku Olek-Zamość - droga Nr 1948 Samoklęski – Zamość planowana kwota 129.000,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 128.396,22 zł, roboty wykonano na odcinku 2.452 mb .

7. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku Kcynia-Grocholin - droga Nr 1930 Dobieszewko – Kcynia  – planowana kwota 86.600,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości 86.367,46 zł, roboty wykonano na długości 360 mb .

8. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej Rynarzewo-Łabiszyn - droga Nr 1950 – planowana kwota 79.000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano w II półroczu 2007 roku, roboty wykonano na długości 430 mb, wydatkowano kwotę 78.822,49 zł.

9. Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej w ciągu drogi Nr 1948 Samoklęski-Zamość  w miejscowości Zamość  – planowana kwota 20.000,00 zł.

Inwestycję wykonano w II półroczu 2007r.,  wydatkowano kwotę 19.916,50 zł.

10. Przebudowa drogi  powiatowej Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz – planowana kwota 547.900,00 zł.

W miejscowości Gorzeń została poszerzona droga oraz nastąpiło ułożenie nowych warstw jezdnych. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych – 397.793,17 zł oraz subwencji – 150.000,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej – Ministerstwo Transportu).Wykonano prace na długości 450 mb, łączny koszt 547.793,17 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1932 Sipiory-Czerwonak – planowana kwota 31.700,00 zł.

Planową kwotę wydatków w wysokości 31.700,00 przeznaczono na ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie. Prace wykonano na odcinku 300 mb, wydatkowano kwotę 31.600,44 zł.

12. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej Nr 1955 Chomętowo – Góra – planowana kwota 41.800,00 zł

Inwestycję zrealizowano na odcinku 220 mb, wydatkowano kwotę 41.766,70 zł.

13. Zakup samochodu osobowego do objazdu dróg przez służby techniczne Zarządu Dróg Powiatowych – planowana kwota 28.000,00 zł.

Zakupiono samochód osobowy Fiat Panda kwota – 28.000,00 zł.

14. Zarządu Dróg Powiatowych (zakup zestawu komputerowego) – planowana kwota 4.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt informatyczny dla ZDP wraz z oprogramowaniem. Zakupiona została również drukarka. Na planowana kwotę 4.000,00 wydatkowano 3.996,72 zł.

15. Modernizacja dachu budynku w Szubinie (ul. Kcyńska 34) – planowana kwota 15.000,00 zł.

Wykonano modernizację dachu budynku w Szubinie (najemca RODK) w II półroczu 2007 roku  na kwotę 14.411,86 zł.

16. Zakup zestawu komputerowego z drukarka dla biura obsługi rady powiatu – planowana kwota 3.750,00 zł.

Wydatkowana została kwota 3.538,00 zł.

17. Instalacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł.

Zaplanowany wydatek został zrealizowany w wysokości 15.270,74 zł.

18. Zakup zestawów komputerowych (Starostwo Powiatowe) – planowana kwota 61.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 61.500,00 zł na zakup sprzętu informatycznego poniesiono w okresie sprawozdawczym w wysokości 50.340,62 zł. Wydatki obejmowały zakup 13 komputerów, 2 drukarki, serwer.

19.  Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów ( Starostwo Powiatowe)- planowana kwota – 30.000,00 zł.

Wydatkowano kwotę  27.794,31 zł.

20.Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznej inwentaryzacji ( Starostwo Powiatowe ) – planowana kwota – 13.000,00 zł.

Zakupu dokonano na kwotę  11.224,00 zł.

21. Zakup serwera dla potrzeb w Starostwie Powiatowym – planowana kwota – 15.000,00 zł.

Zakupiono serwer ponosząc wydatek w kwocie  13.792,71 zł.

22. Zakup skokochronu i ubrań gazoszczelnych dla KPPSP w Nakle nad Notecią – planowana kwota 50.000,00 zł.

Wydatek został zrealizowany w kwocie 24.535,10 zł na skokochron i 25.464,90 zł na ubrania gazoszczelne.

23. Budowa Sali gimnastycznej w ZSP w Nakle nad Notecią – planowana kwota 900.000,00 zł.

Została wydatkowana kwota 30.500,00 zł na aktualizację dokumentacji w związku z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle. Inwestycja została zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wojewódzkiego Planu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa.

24. Wykonanie dokumentacji projektowej i instalacji elektrycznej dla agregatu prądotwórczego na statku szkolnym Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 26.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 26.000,00 zł.

25. Zakup kontenerów sanitarnych na przystań wodną Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł.

Wydatek został zrealizowany w kwocie 25.000,00 zł.

26. Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach – I LO Nakło – planowana kwota 8.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w wysokości 8.000,00 zł.

27. Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach – ZSP Nakło – planowana kwota 15.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w wysokości 15.000,00 zł.

28. Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach – ZSP Lubaszcz – planowana kwota 15.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w wysokości 15.000,00 zł.

29. Instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach –ZSŻŚ w Nakle – planowana kwota 15.000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w wysokości 15.000,00 zł.

30. Zakup maszynki do mielenia mięsa dla Środowiskowego Domu Samopomocy – planowana kwota 6.000,00 zł.

Zakupu dokonano za kwotę 6.000,00 zł.

31. Zakup zestawu komputerowego  ( Środowiskowy Dom Samopomocy ) – planowana kwota 4.750,00 zł.

Zakupu dokonano na kwotę 4.750,00 zł.

32. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zakup kserokopiarki – planowana kwota 9.000,00 zł.

Zakupiona została kserokopiarka za kwotę 8.999,94 zł dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

33. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zakup zestawu komputerowego – planowana kwota 5.000,00 zł.

Realizacja zakupu inwestycyjnego wykonana została w kwocie 4.495,70 zł.

34. Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 35.00000 zł.

Zakupu dokonano za kwotę 34.000,00 zł.

35. Przebudowa dróg wewnętrznych, chodnika i ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu – planowana kwota 90.000,00 zł.

Inwestycja została wykona za kwotę 89.287,07 zł.