Załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2012 rok

**Sprawozdanie opisowe z realizacji wydatków, które nie wygasały**

**z upływem roku budżetowego 2012**

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią uchwałą Nr XXV/295/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku określiła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 oraz określiła ostateczny termin realizacji . Na dzień sporządzania sprawozdania realizacja przedstawia się w następujący sposób:

- Modernizacja budynku przy ul. Ks.P.Skargi w Nakle nad Notecią na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Ostateczny termin realizacji zadania 30 czerwca 2013 roku.   
O przeniesieniu niniejszej kwoty w plan wydatków niewygasających zdecydowano z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy. Ostatecznie w styczniu 2013 roku podpisano umowę z terminem realizacji w roku 2013, kwota planu 149.000zł,

- Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania internatu przy ZSP w Szubinie na całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalistycznego. Ostateczny termin realizacji zadania 30 czerwca 2013 roku. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisano umowę w październiku 2012 roku. Termin realizacji został przesunięty na rok 2013 z uwagi na okoliczności występujące podczas realizacji zadania. Kwota planu 669.000,00 zł.