##### Załącznik Nr 8 do informacji

##### o przebiegu wykonania budżetu

##### za pierwsze półrocze 2012 roku

**Opis realizacji wydatków które nie wygasły z upływem 2012 roku**

Rada Powiatu Nakielskiego uchwałą Nr XXV / 295 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 określiła plan oraz ostateczny termin realizacji ( 30 czerwca 2013 roku ) zadań inwestycyjnych w rozdziałach 71030 oraz 85201.

Modernizacja budynku przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na plan 149.000,00 zł wykonano wydatki na kwotę 138.644,23 zł. Zadanie zostało zakończone przed dniem 30 czerwca 2013 roku.

Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania internatu przy ZSP w Szubinie na całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego na plan 669.000,00 zł została zrealizowana przed ostatecznym terminem a wydatki wyniosły 645.338,78 zł. Inwestycja została zakończona otrzymano zgodę z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego. Środki w wysokości 34.016,99 zł będące ostatecznym rozliczeniem wydatków niewygasających przekazano do budżetu powiatu w dniu 1 lipca 2013 roku.