Załącznik Nr 8

do Informacji o przebiegu

wykonania budżetu

za pierwsze półrocze 2011 roku

##### OPIS REALIZACJI WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią uchwałą Nr III/32/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku określiła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 oraz określiła ostateczny termin realizacji . Na dzień sporządzania sprawozdania realizacja przedstawia się w następujący sposób:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Plan wydatków nie wygasających** | **Wykonanie wydatków nie wygasających** | **Opis realizacji wydatków nie wygasających** | **Ostateczny**  **termin dokonania wydatków** |
| **600** | **60014** | **6050** | **638.000,00** | 630.216,99 | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej, masy wiążącej oraz masy ścieralnej, wykonano także chodniki z wjazdami z kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi, na drugim odcinku wykonano nakładkę z masy bitumicznej na powierzchni 2785 m2 | 30 czerwca  2011 r. |
| **600** | **60014** | **6050** | **44.000,00** | 43.920,00 | Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo-Łabiszyn na odcinku ul. Strażackiej w Rynarzewie na długości ok. 1500 mb | 30 czerwca  2011r. |
| **600** | **60014** | **6050** | **1.900.000,00** | 1.891.722,03 | Wykonano nawierzchnię z masy profilowej, masy wiążącej oraz masy ścieralnej, ponadto wykonano chodnik wraz z wjazdami, krawężnikiem i obrzeżami | 30 czerwca  2011 r. |
| **600** | **60014** | **6050** | **605.000,00** | 603.933,60 | Na całej powierzchni wykonano roboty ziemne rowów, poboczy i pod nawierzchnię chodników oraz roboty brukarskie chodników z kostki brukowej wraz z ustawieniem krawężników betonowych i obrzeży betonowych, wykonano także zjazdy z masy bitumicznej | 30 czerwca  2011 r. |
| **801** | **80130** | **6050** | **218.000,00** | 214.358,15 zł | Zadanie zostało w pełni zrealizowane, wykonano termomodernizację ściany frontowej budynku szkoły, poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. | 30 czerwca  2011 r. |
| **801** | **80102** | **6050** | **300.000,00** | 300.000,00 | Z uwagi na trudne warunki pogodowe część prac budowlanych została przeniesiona w plan wydatków niewygasających roku 2010, zgodnie z protokołem odbioru zostały one zrealizowane w okresie od stycznia do marca 2011 roku i opłacone ze środków niewygasających. Zadanie jest kontynuowane i finansowane ze środków zaplanowanych w budżecie 2011 roku. | 30 czerwca  2011 r. |
| **854** | **85410** | **6050** | **139.200,00** | 124.225,16 | Zadanie zostało w pełni zrealizowane, wykonano termomodernizację budynku szkoły, poprzez docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | 30 czerwca  2011 r. |
| **Razem** | | | **3.909.200,00** | **3.872.448,97** |  |  |

Wszystkie zadania zostały zakończone przed terminem ostatecznego rozliczenia. Środki pozostające z rozliczenia wydatków niewygasających wyniosły 36.751,03 zł i zostały przekazane na rachunek budżetu.