Załącznik 

do uchwały Nr XVI / 104 / 2004

Rady Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia programu 

inwestycji wieloletnich w powiecie

nakielskim na lata 2004 – 2007
Program

                                                       inwestycji wieloletnich   w powiecie nakielskim na lata 2004 – 2007                                       w tyś zł

	L. p
	Nazwa inwestycji
	Termin
	Wartość

kosztorysowa
	Lata


	Przewidywane źródła finansowania
	Jednostki

organizacyjne realizujące program

	
	
	rozpoczęcia
	zakończenia
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	ROZWÓJ DRÓG POWIATOWYCH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Przebudowa dróg
	
	
	6.354
	737
	1.325
	2.020
	2.272
	
	

	
	Dobieszewko-Kcynia
	2004
	2004
	120
	120
	-
	-
	-
	-Środki własne
	Zarząd Dróg Powiatowych  w Nakle

	
	Miastowice -Podobowice
	2004
	2007
	1.246
	286
	-
	200
	760
	-W 2004 roku: środki własne 50% tj. 143.000 zł+środki SAPARD 50% tj. 143.000 zł

-W 2006 roku: środki własne 25% tj.50.000 zł +środki z EFRR 75% tj. 150.000 zł

-W 2007 roku: środki własne 25% tj. 190.000 zł + środki z EFRR 75% tj. 570.000 zł
	Starostwo Powiatowe

w Nakle nad Notecią

	
	Górki Zagajne-Żerniki
	2005
	2005
	25
	-
	25
	-
	-
	-Środki własne
	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Dziunin-Mrocza
	2004
	2004
	331
	331
	-
	-
	-
	-Środki własne 50% tj. 166.000 zł 

-SAPARD 50% tj.165.000 zł
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

	
	Paterek-Łankowice
	2005
	2005
	200
	-
	200
	-
	-
	-Środki własne
	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

	
	Liszkówko-Sadki
	2005
	2006
	260
	-
	160
	100
	-
	-Środki własne
	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

	
	Samoklęski-Zamość
	2005
	2005
	140
	-
	140
	-
	-
	-Środki własne
	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią

	
	Nakło-Bydgoszcz
	2005
	2007
	3.632
	-
	800
	1.320
	1.512
	-W 2005 roku: środki własne 25% tj. 200.000 zł + środki z EFRR 75% tj. 600.000 zł 

-W 2006 roku:  środki własne 25% tj.  330.000  zł + środki z EFRR 75% tj. 990.000 zł

-W 2007 roku: środki własne 25% tj. 378.000 zł + środki z EFRR 75% tj. 1.134.000 zł 
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

	
	Zamość- ul. Polna
	2006
	2006
	400
	-
	-
	400
	-
	-Środki własne 25% tj. 100.000 zł 

+ środki z EFRR 75%

tj.  300.000 zł  
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

	II
	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią
	2005
	2005
	3.250
	-
	3.250
	-
	-
	-Środki własne do 50%

-Środki  z EFRR  do 75% UKFiS – 50%
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

	
	Razem
	
	
	9.604
	737
	4.575
	2.020
	2.272
	
	


