Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

Tel.(052) 386 66 22 fax (052) 386 66 25
www. bip.powiat.nakielski.lo.pl

email; starosta.cna@powiatypolskie.pl




 S P E C Y F I K A C J A 

  I S T O T N Y C H    W A R U N K Ò W    Z A M Ò W I E N I A

na

wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią 

( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.

Tryb postępowania:   przetarg nieograniczony  o wartości zamówienia nie przekraczającego 

                                   kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uzp.

Zatwierdził:

Starosta  Nakielski
                           Tomasz   Miłowski
I.  Informacje ogólne 

1.  Zarząd Powiatu w  Nakle nad Notecią, zwany dalej „Zamawiającym”   zaprasza do udziału 

    w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie 

    termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole  

    Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

    „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( docieplenie ścian, wymiana 
    okien,  docieplenie dachu)” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

    Istotnych Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ.

2. Postępowanie prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

    zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwaną dalej pzp.

    W sprawach nieuregulowanych pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Postępowanie zostało ogłoszone:

    - w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 335490-2009  z dnia  28.09.2009r.   

       www.portal.uzp.gov.pl,

    - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.nakielski.lo.pl,

    - na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w budynku – siedzibie Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”
Wspólny Słownik Zamówienia Publicznego CPV:

 45000000-7  roboty budowlane,

45421100-5   wymiana okien i drzwi,

45321000-3   wykonanie izolacji termicznej,

45324000-4   wykonanie okładziny tynkarskiej

45261300-7   obróbki blacharskie,

45310000-3    instalacja odgromowa

Szczegółowy opis zamówienia określony został w :

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1 do SIWZ;

- Projekcie budowlanym remontu budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym 

   w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 4  – 

   załącznik nr 2 do SIWZ;
- Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga! Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z wymaganiami Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

W przypadku wystąpienia prac, które nie były ujęte w dokumentacji ( przedmiocie zamówienia) , a wynikły w trakcie realizacji robót budowlanych, Zamawiający udzieli je na podstawie odrębnie zawartej umowy w trybie artykułu 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunkiem wprowadzenia zmian będzie:

- opisanie stanu rzeczywistego wynikłego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- podanie przyczyn konieczności wykonania prac dodatkowych nieujętych w dokumentacji,

- podanie sposobu wykonania prac dodatkowych nie ujętych w dokumentacji,

- opracowanie kosztorysu na roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji z zachowaniem 

  składników cenotwórczych przyjętych w ofercie ( kosztorysie ofertowym),

- w przypadku braku możliwości wykonania kosztorysu na prace dodatkowe nieujęte w dokumentacji 

   na podstawie składników cenotwórczych podanych w ofercie prace zostaną wycenione na bazie 

   dostępnych katalogów nakładów rzeczowych.


Dokumenty dotyczące wykonania prac dodatkowych, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia przygotowuje kierownik budowy i akceptuje pod względem technicznym inspektor nadzoru.

Do wykonania prac dodatkowych Wykonawca może przystąpić po pełnej akceptacji (zakresu prac i ceny za prace) przez Zamawiającego jeżeli:

a) z przyczyn technologicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

III. Termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia  30 kwietnia 2010 roku.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i 

    prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem,

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniają  warunki określone 

    w art. 22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych ,

3.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia  tj. posiadają  

   doświadczenie z wykonania przynajmniej dwóch zamówień  o charakterze i złożoności 

   porównywalnej z niniejszym zamówieniem, przedstawią krótki opis  wykonanego zadania 

   wraz z potwierdzeniem i  referencjami  wydanymi przez poprzedniego Zamawiającego – iż 

   zamówienie to zostało wykonane z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat 

   przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a  jeżeli okres prowadzenia 

  działalności jest krótszy – w tym okresie.

      W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch  lub więcej 

     wykonawców ocena warunku dotyczyć będzie wszystkich  wykonawców łącznie. 

4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Zamawiający stawia jako wymóg minimalny aby:

a) kierownik budowy posiadał odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze branży konstrukcyjno-budowlanej,
b)  przynależał  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa oraz posiadał aktualne ubezpieczenie z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

c) wykonawca musi dysponować kadrą posiadającą odpowiednie do wykonania przedmiotu zamówienia kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
W przypadku  wspólnego  ubiegania się o udzielenie zamówienia  przez dwóch  lub więcej  wykonawców  ocena warunków  dotyczyć będzie   wszystkich  wykonawców  łącznie.
5.Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000 zł lub       zdolność kredytową w w/w wysokości.
W przypadku  wspólnego  ubiegania się o udzielenie zamówienia  przez dwóch  lub więcej  wykonawców  ocena warunku  dotyczyć będzie   wszystkich  wykonawców  łącznie.
6. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

    działalności,

7. udzielą na wykonane przez siebie roboty gwarancji na okres 36 miesięcy, natomiast na okna 

   i drzwi udzielą 60 miesięcznej gwarancji ( zapis w  formularzu oferty), 
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji złożonych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

1. Wypełniony formularz oferty (wg. załączonego druku).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

    działalności, jeżeli odrębne  przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

    ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

    upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1  oraz  nie 

     podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

     ( załącznik nr 1  i 2  do formularza oferty),

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  5 lat przed dniem wszczęcia 

    postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

     –w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

    stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

     wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane

     należycie  ( załącznika  nr 3 do formularza oferty),
5. Wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia, wraz z informacjami na temat                                            ich kwalifikacji, także zakres wykonywanych przez nich czynności. Dla kierownika budowy należy dołączyć stosowne uprawnienia zawodowe w branży konstrukcyjno-budowlanej, zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie– załącznik nr  4  do formularza oferty.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje ww. osobami, to przedstawi pisemne zobowiązanie innych    podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt  5 , wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

6. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej w których 

   wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych 

    lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną  nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

    upływem terminu składania ofert 

7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

     od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium,

9. Kosztorys ofertowy

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Uwaga!  W przypadku wniesienia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów ich zobowiązania co do oferty oraz wykonania zamówienia są solidarne. Oferta wspólna musi spełniać następujące warunki:

a) każdy  z Wykonawców ubiegający się wspólnie (np. konsorcjum) o zamówienie, oddzielnie 

    musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24 i przedstawić 

    dokumenty wymienione w rozdziale V w pkt  2, 3 i 7.

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

     Wykonawców występujących wspólnie,





c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić (pełnomocnika) lidera do 

    reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

    reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego

    zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy lub może zostać  przedłożone 

    oddzielnie wraz z ofertą i określeniem zakresu umocowania.

    Korespondencja i rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z (pełnomocnikiem)  liderem.

d) składając oferty wspólne na formularzu oferty  i innych dokumentach  dołączonych do

    oferty w miejscu nazwy i adresu „Wykonawcy”  należy wymienić wszystkich Wykonawców 

    ubiegających się wspólnie o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców ( np. Konsorcjum) 

     zostanie wybrana, zamawiający zażąda  przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia 

     publicznego , umowy regulującej  współpracę  tych wykonawców , zawierającej w swojej 

     treści następujące postanowienia:

e) skład Konsorcjum nie może zostać zmieniony w toku niniejszego postępowania o udzielenie 

   zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania robót  bez poinformowania i zgody 

   Zamawiającego,

f) wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność  prawną 

   za wykonanie robót,

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy  złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający dopuszcza realizację części przedmiotu zamówienia w podwykonawstwie. W tym celu należy dołączyć: wykaz części 
zamówienia  jakie wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom z 
podaniem pełnej ich nazwy i adresu.  Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności  zgodni z przepisami  prawa budowlanego oraz z art.415 kc, art 429 kc i art. 474 kc.

Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia  wykonawcy  od odpowiedzialności  i zobowiązań  wynikających  z warunków umowy .  Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia  i zaniedbania  podwykonawcy  w takim zakresie , jak gdyby  były one  działaniami, uchybieniami  lub zaniedbaniami  samego wykonawcy.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców innych niż wymienionych w ofercie Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wniosek na piśmie do Zamawiającego o zaakceptowanie poszczególnych podwykonawców. Wraz z wnioskiem wykonawca przedstawi następujące dokumenty :
a) projekt umowy z podwykonawcą uwzględniający postanowienia wynikające z wzoru umowy będącego załącznikiem do SIWZ,

b) uprawnienia podwykonawcy, jeżeli powierzone prace wymagać będą posiadanie takich uprawnień.

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Zamawiający i wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

    przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną , pod warunkiem niezwłocznego ich 

    pisemnego potwierdzenia.

2. Osobą  uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

    - pan Łukasz   Starzyński tel. 052 386 66 44; e-mail:lukasz.starzynski@powiat-nakielski.pl
     Informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

     Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania  złożenia oferty, kierując 

     swoje  zapytania   na piśmie.

4.Zamawiający niezwłocznie odpowie na wszelkie zapytania związane z prowadzeniem 

    niniejszego postępowania pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone  na 

    adres  Zamawiającego, na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.


5.Treść zapytań wraz z odpowiedziami na pytania zostaną przekazane wszystkim 

    Wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania. 

    Specyfikacja jest  udostępniona na stronie internetowej. Zamawiający pytania i 

     wyjaśnienia zamieści na tej stronie.

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu  

    składania ofert, zmienić  treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający 

     przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz 

     zamieści na stronie internetowej.

7. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 

    o zamówieniu, zamawiający – zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w

    Biuletynie Zamówień Publicznych.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

    zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

    zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym 

    przekazano specyfikację oraz udostępnia je na stronie internetowej.

VII. WADIUM 

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:   

    6.000,00 zł. 
2. Oferta nie zabezpieczona  wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie 

    wykonawcy przez zamawiającego z ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2009 r. do 

    godz.10:00.

4. Wadium musi obejmować cały okres związania oferta i może być wnoszone w jednej lub 

     kilku następujących formach:

     - w pieniądzu,

     - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

        kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    -  gwarancjach bankowych,

    -  gwarancjach ubezpieczeniowych,

    -  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

       dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

       U. z 2007 r. Nr 42,poz. 275 ze zm.),
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto : Starostwa 

     Powiatowego w Nakle nad Notecią nr konta 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010  z 

    dopiskiem  ” wadium w przetargu na termomodernizację ZSŻŚ w Nakle nad Notecią”
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania przez bank 

     zamawiającego na rachunku bankowym Zamawiającego. Brak wadium na rachunku 

     Zamawiającego w dniu 19 października 2009 r. o godz.10:00 skutkować będzie 

     wykluczeniem wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

7. Potwierdzenie ( dokument przelewu) wniesienia wadium w formie pieniężnej należy 

     dołączyć do oferty.

8. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężnej, musi oryginał 

    dokumentów wymienionych w pkt  4 zdeponować w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle

     nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią , a do oferty należy dołączyć 

     poświadczoną za  zgodność kserokopię.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium,  jeżeli:

    - upłynął termin związania ofertą,

    - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,

    - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protestu zostały 

      ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

     - który wycofał ofertę przed upływem składania ofert,

     - który został wykluczony z postępowania,

     - którego oferta została odrzucona.

     Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z 

     postępowania wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

     wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta

     została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

       określonych w ofercie,

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

      leżących po stronie wykonawcy.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca  w odpowiedzi na 

      wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

      których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

      przyczyn należących po jego stronie.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

1. Wykonawcy  będą  związani  ofertą  przez  okres  30  dni. Bieg  terminu  związania   ofertą 

    rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu  składania ofert, o  którym  mowa w  pkt 

    XI ppkt1.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

    ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz , na co najmniej 3 dni  przed upływem terminu 

     związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

     terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

     przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem 

    nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na wzorze lub według 

    wzoru Formularza oferty zamieszczonego w niniejszej SIWZ

2. Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt  V 

    niniejszej specyfikacji. W przypadku załączenia kserokopii dokumentów muszą być one

    opatrzone klauzulą „ za zgodność z oryginałem” oraz podpisane i opieczętowane przez 

    osobę/ osoby upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy /ców.

3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną

    propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

    alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.

    Treść oferty musi odpowiadać SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty  częściowej i wariantowej.

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    Zamawiający nie przewiduje  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    Zamawiający nie przewiduje  zastosowania aukcji elektronicznej.

    Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień 

    uzupełniających, o których mowa w art.  67 ust.1 pkt 6.

5.Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

    lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 

    reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

    odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem o reprezentacji w  stosownym 

    dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym 

    pełnomocnictwem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i 

    zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Pełnomocnictwo 

    winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych 

    przez Wykonawcę.

    Oferta musi być czytelna. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

 6.Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

    Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane i opieczętowane 

    pieczęcią imienną przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w imieniu 

    wykonawcy – osobę(y) podpisującą/e ofertę. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście 

    oferty muszą być własnoręcznie parafowane i opieczętowane pieczęcią imienną przez 

    osobę/ osoby podpisującą/e ofertę.

  7.Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego 

     w Starostwie Powiatowym przy ul. Dąbrowskiego 54   w Nakle nad Notecią  

     do dnia  19 października  2009 roku do godz.10:00 lub za pośrednictwem poczty.
            - Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować

    „ Przetarg nieograniczony  na wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej 

      wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią

      w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad 

      Notecią  ( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.

          Nie otwierać przed dniem :  19 października 2009 roku , do godz. 10:05 ”

            - Koperta wewnętrzna  oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

 8. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod  

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone

jak w pkt 7 oraz dodatkowo dopisane „zmiana” lub „wycofanie”.
10.Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej  kolejności. 

      Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

11. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

      oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 

       Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

  dokonania zmian, zastaną dołączone do oferty.

13. Ofertę złożoną przez Wykonawcę po terminie zwraca się bez otwierania po upływie 

       terminu przewidzianego na wniesienie protestu.. 

14.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

     oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 

      ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

      rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie 

      później niż terminie składania ofert, zastrzegł, że  nie mogą one być udostępniane. 
► Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. Nr z 2003r. Nr 153,poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione  do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co, do   których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Uwaga!

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.


Zamawiający zaleca aby  informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

1. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,

b) Zamawiający ustali zakres informacji, z uwzględnieniem złożonego 
w ofercie zastrzeżenia, które mogą być udostępnione,

c) po ustaleniu zakresu informacji Zamawiający ustali miejsce, termin 
i sposób udostępnienia oferty, o czym powiadomi pisemnie Wykonawcę, nie później jednak niż w dniu  przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. .

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp.

X .Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy  składać w siedzibie Zamawiającego:    

    Starostwo Powiatowe przy ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią , sekretariat ,

     I piętro.

2. Termin składania ofert upływa w dniu  19 października 2009 roku  godz. 10:00.

XI. Otwarcie i ocena ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października   2009  roku o godz. 10:05  w  siedzibie 

    zamawiającego w Starostwie Powiatowym przy ul. Dąbrowskiego 54,  89-100   Nakło nad 

     Notecią, pok. nr 3.  Otwarcie ofert jest jawne .

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców i innych uczestników, którzy 

    zechcą przybyć w dniu określonym w pkt.XI.1. do siedziby zamawiającego.

3. Bezpośrednio przed  otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

    na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

    także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia ,okresu gwarancji i 

    warunków płatności zawartych w ofertach.

5.Wykonawca, który nie będzie przy otwarciu ofert może wystąpić z wnioskiem do 

   zamawiającego o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.

    Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te  informacje.

6.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

   dotyczących treści złożonych ofert.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1.  Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:

1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia,
2) układ podany w przedmiarze robót w celu uzyskania od Wykonawców  ofert w formie umożliwiającej ich dokładne i precyzyjne porównanie.
3) kosztorysową formę wynagrodzenia: (art. 628 i 630 § 2 Kc) ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę  w sposób wiarygodny i tym samym stanowiący obowiązujący strony preliminarz kosztów zamówienia – zgodnie z punktem 3 rozdziału XII  niniejszej SIWZ (Opis sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego).
UWAGA:

· w związku z przyjętą formą wynagrodzenia (tj. kosztorysową) po wykonaniu zamówienia może dojść jedynie do tzw. obmiaru robót faktycznie wykonanych, stanowiącego podstawę wystawienia faktury,

· obmiar, o którym mowa wyżej to co najwyżej ostateczne ustalenie ilości wykonanych robót i obliczenie należnego wynagrodzenia
· za roboty nie zrealizowane przez Wykonawcę, choć objęte kosztorysem, nie należy się wynagrodzenie w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron,
4)   dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
       budowlane (Dz.U. 2006r.  nr 156 poz.1118  z późn. zm.) oraz aktów 
       wykonawczych wydanych na jej podstawie (rozporządzeń) oraz innych 
       regulujących przedmiotową problematykę,

5)  wykonanie zobowiązań wynikających z umowy stanowiącej integralną część 
      SIWZ, a w szczególności związanych z:
a) doprowadzeniem wody, energii elektrycznej – stosownie do potrzeb,

b) zużyciem wody i energii (w tym koszt montażu odpowiednich liczników) w okresie realizacji,

c) utrzymaniem i konserwacją wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy w rozumieniu art. 3 pkt.10 Prawa budowlanego oraz dróg dojazdowych,

d) ubezpieczeniem szczegółowo określonym co do jego zakresu w umowie ubezpieczeniowej,

e)  obsługą geodezyjną  w przypadku zmian dokumentacji powykonawczej.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT.

UWAGA:

· zastosowanie przez Wykonawcę  innej stawki podatku od towarów i usług aniżeli ta która wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz.535 z późn. zm. ) nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty – nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa (vide: orzeczenie SN z dn. 5.12.1980r., III CRN 133/80, OSNC 1981/6/115),

· obowiązek Wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.
3. Opis sposobu przygotowania kosztorysu ofertowego.

(a) Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy (zgodnie z przepisami określonymi w zarządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. Nr 48 poz. 461 z dnia 9 sierpnia 1996r. ) na podstawie załączonego do SIWZ  przedmiaru robót. 
Kosztorys ofertowy będzie integralną częścią oferty.  
(b) Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu oferty  i będzie zgodna z cenami wyliczonymi w kosztorysie ofertowym.  

(c) Kosztorys ofertowy będzie zawierał m. in.:
     -  stronę tytułową

-  tabelę wartości elementów scalonych.
-  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysowych
-  jednostkowe nakłady rzeczowe w szczegółowej metodzie  kosztorysowania

     - wycenę wartości nakładów rzeczowych oraz pozostałych składników  kalkulacyjnych
     – założenia wyjściowe do kosztorysowania
     – zestawienie cen: robocizny, materiałów i sprzętu

(d) Cenę oferty należy określić w kosztorysie ofertowym z zachowaniem kolejności 
      pozycji przedmiarowych. Dopisywanie pozycji lub ich nie ujmowanie może być 
      wystarczającą  podstawą do odrzucenia oferty,

(e) Cena winna być wyrażona w złotych polskich,

(f)  Wykonawca określi ceny na wszelkie elementy robót budowlanych wymienione  
      w przedmiarach. 
Pozycje dla, których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w przedmiarach.

Ceny określone przez Wykonawcę  zostają ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianie.

XIII. Kryteria oceny ofert .

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej wymienionym   kryterium i jego wagą:

          -

cena
- 
100 %

2. Opis kryterium i sposób obliczania punktacji.

  Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianych dla kryterium 

   cena.

  Dla oceny pozostałych ofert zostanie zastosowany wzór :





cena  minimalna


Ocena punktowa = ------------------------------------- x 100 punktów

                                         cena badana

Otrzymana  ilość punktów zostanie przemnożona przez wagę kryterium.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

         w  celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

    wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych  oraz  SIWZ 

   i została oceniona jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający powiadomi listem poleconym lub 

   faxem wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia podając termin i miejsce zawarcia umowy.

3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający zawiadomi wykonawców, 

    którzy złożyli oferty ,o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) ,siedzibę i adres wykonawcy, którego  ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

              prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

      podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza  informacje o

    wyborze w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie  i na  stronie internetowej.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

    sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą   

    spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 

     przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany będzie do wniesienia 

     zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

     Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny 

     ofertowej.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

     umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

    następujących formach:

   1) pieniądzu;

   2) poręczeniach bankowych;

   3) gwarancjach bankowych;

   4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

       dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

    gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści 

    gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia:

   1) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

   2) że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot 

       zamówienia nie został wykonany należycie;

   3) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 

       wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z 

       wykonawców  wspólnie wykonujących zamówienie;

   4) termin ważności.

5. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed 

    zawarciem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek 

    bankowy wskazany przez Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

    zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowa je na  

    oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie  wniesione w 

     pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

     przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej   

     za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

     jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3,

10.Zamawiający zwróci 80 % wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia 

     wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 

      20 % wysokości zabezpieczenia.

12. Kwota, o której mowa w pkt.11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

      okresu gwarancji jakości.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do formularza oferty.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

             postępowania o udzielenie zamówienia.

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom,    

     jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 

    wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

    prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Druk oferty 

2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 ( załącznik nr 1  )

3. Oświadczenie z art.24 ust 1 i 2 ( załącznik nr 2 )

4. Wykaz zrealizowanych robót ( załącznik nr 3)

5. Wykaz osób ( załącznik nr 4, ),

6. Projekt umowy (załącznik nr 5)

7. Przedmiary

8. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

9. Projekt budowlany.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks cywilny.

 ……………………, dnia ………….. 2009 r.

………………………………………..


(nazwa Wykonawcy)

………………………………………...


(adres Wykonawcy)

………………………………………..

  (numer identyfikacji podatkowej)                  







    Zarząd  Powiatu






    w Nakle nad Notecią

ul. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło nad Notecią

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia  udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią

( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.

1.Oferujemy wykonanie robót  będącej przedmiotem zamówienia za cenę: 

Wartość netto.......................zł ( słownie : ………..…............................................................zł),

plus podatek VAT tj.....................zł ( słownie:........................................................................zł)

Ogólna wartość  brutto ...................zł ( słownie:..................................................................zł)

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Roboty  stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy  w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia  2010 roku.
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy że, roboty stanowiącą przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami   

      /* lub przy udziale podwykonawców:

     …………………………………………….- ………………………………………………

    
 (Określenie części zamówienia)



(nazwa i adres podwykonawcy)

     …………………………………………….- ………………………………………………

    
 (Określenie części zamówienia)



(nazwa i adres podwykonawcy)

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w 

     specyfikacji istotnych warunków  zamówienia i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

     naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 

     terminie wyznaczonym przez zamawiającego.      
         …………………………

         ( podpis i pieczęć wykonawcy)

6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie z dokumentacja techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

7. Oświadczamy, że udzielimy minimum ……...miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia 

    licząc od daty odbioru końcowego( roboty), natomiast  na okna i drzwi udzielimy minimum  …….    miesięcy gwarancji.
8. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości …….. zł w formie…………………………

9. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …… zł ( 5% ceny oferty brutto) w formie ……………….

10.Oferta została złożona na .............. stronach ,  kolejno ponumerowanych  od nr..........do 

      nr........

11. Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty : *

1).................................................................................................................

2).................................................................................................................

3).................................................................................................................

4)................................................................................................................

5)................................................................................................................

6)...............................................………………………………………….

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od 

……do …….., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

.......................................dn.........................

....................................................................

  ( podpis i pieczęć wykonawcy)

UWAGA :

       * - niepotrzebne skreślić

**- Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone 

       przez   wykonawcę  za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 1  do formularza oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 22 ust 1 prawa zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres  wykonawcy..........................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu...................................................

Składając ofertę na wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią      

( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”  oświadczamy, że:

 1) 
posiadamy uprawnienia do wykonywania   określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;    


2)
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;


3)
znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 ........................ dnia............. ……r.

                                                                               

 .....................................................

                                                                                               /podpis i pieczęć  Wykonawcy/

Załącznik nr  2 do formularza oferty

O Ś W I A D C Z E N I E

z art. 24  Prawa  zamówień publicznych

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres  wykonawcy..........................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu...................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24  Prawa zamówień publicznych o treści:

I.   „Z  postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się: 


1)
wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania:


2)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokajania wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;


3)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;


4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


5)
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

………..........................................

podpis i pieczęć Wykonawcy










-
2
-

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


10)
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

II.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:


1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;


2)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;


3)
nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)  nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
III. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

........................ dnia............. ……r.











...............................................











Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres  wykonawcy..........................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu...................................................

WYKAZ ROBÓT

Przetarg nieograniczony na: 

na wykonanie instalacji wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią

( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN
	Termin realizacji


	Nazwa zamawiającego

	
	
	
	Data

rozpoczęcia
	Data

zakończenia
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w powyższej tabeli.

………………………, dnia…………………..

.......................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do formularza oferty

Nazwa wykonawcy.........................................................................................................

Adres  wykonawcy..........................................................................................................

Nr telefonu..................................................... Nr faksu...................................................

WYKAZ OSÓB

Przetarg nieograniczony na: 

na wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Zakres wykonywanych przy zamówieniu  czynności
	Kwalifikacje zawodowe – zakres i numer uprawnień budowlanych
	Wykształcenie
	Doświadczenia zawodowe

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Dla kierownika budowy należy dołączyć stosowne uprawnienia zawodowe branży konstrukcyjno- budowlanej, zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i aktualne ubezpieczenie z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował musi do oferty załaczyć pisemne zobowiązanie innych podpiotów do udostepnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
.......................................................... 

podpis i pieczęć Wykonawcy

UMOWA  NA WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH   NR

zawarta dnia……………………..  w Nakle nad Notecią pomiędzy Powiatem Nakielskim zwanym dalej ”Zamawiającym”, reprezentowanym przez Członków Zarządu w osobach:

1……………………………..- ………………………..

2…………………………….. - ………………………

a

……………………………………….z siedzibą w ………………………działającym na podstawie …………………………..NIP………………….REGON…………………….

zwanym  dalej w tekście  "Wykonawcą"  reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………….. 

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu Urzędu 

    Zamówień Publicznych , na stronie  www.bip.powiat.nakieski.lo.pl  oraz na tablicy 

   ogłoszeń w Starostwie Powiatowym , który odbył się w dniu …………... roku Zamawiający 
   zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, to jest  ”Wykonanie 
   termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole 
   Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania  inwestycyjnego pn. 
   „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią  ( docieplenie ścian, wymiana 
   okien, docieplenie dachu)”, zgodnie z zakresem rzeczowym  określonym w § 2.
     
2.  Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik:

- nr 1 - dokumentacja techniczna,

- nr 2 - kosztorys ofertowy, stanowiące integralną część umowy.

§ 2

Zakres robót (zgodnie z załączonym do przetargu przedmiarem robót ) obejmuje  : 

Wykonanie termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( docieplenie ścian, wymiana okien, docieplenie dachu)”.


    





§3

Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2010 roku.
§4

1.  Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru inwestorskiego w branży  ogólnobudowlanej w osobie p. ……………………………., nr uprawnień budowlanych

……………………………….. , wydanych przez …………………………………….. z dnia …………………………………..
2.  Jeżeli w okresie realizacji robót  zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych nieprzewidzianych w czasie zawierania umowy, to Wykonawca  powinien  sporządzić protokół  konieczności określający zakres rzeczowy tych robót, ich wartość i po zaakceptowaniu go przez inspektora nadzoru przedłożyć Zamawiającemu, celem podjęcia decyzji co do przyjęcia trybu ich zlecenia do wykonania (Wykonawcy lub innej firmie).

3.  Bez zgody Zamawiającego,  inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

4.   Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie, z tym że wartość kosztorysowa tych robót nie może przekroczyć kwoty  500 zł.
§5

1. Przedstawicielem wykonawcy na budowie jest:

    kierownik budowy  p. ……………………..,   nr uprawnień budowlanych …………………

    w specjalności ………………………wydanych przez:………………………….………… . 

§6

1. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy .

2. Przekazany plac budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży i pożaru. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do doprowadzenia placu budowy do należytego stanu i porządku. 

§ 7

Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

3.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował poza terenem budowy wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne z zachowaniem ustawy o ochronie środowiska. 

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych lub zakupionych przez siebie oraz dostarczonych  przez Zamawiającego.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca obowiązany jest przez wbudowaniem okazać Zamawiającemu /inspektorowi nadzoru / dokumenty wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (zgodnie z art. 10 prawa budowlanego).

4. Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych  z dokumentacją techniczną .

5. Na każde żądanie Zamawiającego materiały zostaną poddane badaniom w miejscu określonym przez Zamawiającego .

6. Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, zaś wyniki tych  badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową - koszty badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową, koszty badań obciążają  Zamawiającego.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonanych z tych  materiałów a także do  badania ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, z zastrzeżeniem § 10 pkt 1   

    poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:

1) ……………………………….

2) ………………………………

2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z 

    podwykonawcą nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w 

    art. 6471 KC w trybie niżej określonym :
1) zawarcie  umowy pomiędzy   wykonawcą, a  podwykonawcą  wymaga formy pisemnej,
2) Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.            
Projekt umowy wymaga akceptacji zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z zamawiającym;
3) Zaakceptowany przez  Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia  z  podwykonawcą.   
3.Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów ( urządzeń itp.), do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

4.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 11

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy  będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 

      Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
      przedmiotu  umowy (łącznie z  podatkiem VAT ) wyraża się łączną kwotą: 
      ………………….  zł. (słownie: ……………………………………………………….)   

2. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe będzie rozliczane kosztorysem
     powykonawczym według następującej stawki kosztorysowej 

- koszty bezpośrednie robocizny

-
…… zł

- koszty ogólne



-
 …… %

- zysk





-
……  %

- koszty roboczogodziny z narzutami

-.
…….  zł 

 3a). W przypadku zaniechania części robót (o których mowa w §1 i § 2 umowy) Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie zmniejszone o wartość robót zaniechanych,

co zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego, będącej załącznikiem  do niniejszej umowy.


3b). W przypadku zaniechania części robót (o których mowa w §1 i § 2 umowy) Wykonawca  może otrzymać do wykonania roboty  zamienne w wielkości odpowiadającej wielkości wynagrodzenia zmniejszonego o wartość robót zaniechanych - co zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego oraz formularza cenowego, będących załącznikami  do niniejszej umowy przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów - na warunkach i  za cenę ustaloną w kosztorysie ofertowym.

4). Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego,  zgodnie z art . 67  ust. 1 pkt 6 ustawy p. z. p. 

§ 12

Wprowadzone przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmiany w zakresie ilości i rodzaju robót oraz zlecone drobne roboty dodatkowe wymagają odrębnej umowy albo aneksu do umowy.

§ 13

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu 

    jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % całkowitej ceny ofertowej tj……………….........

    w formie ………………

2. Strony postanawiają ,ze  80 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 

    dni po odbiorze końcowym robót, natomiast 20 %  należytego zabezpieczenia  należytego 

    wykonania umowy co stanowi kwotę………………..zł pozostaje w dyspozycji 

    Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót i

     zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpiecza w trakcie jego utrzymywania.

                                                                  §   14

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie w § § 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12, 16,17,18,20,21,22,23,24 i 25  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

1. informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru / o konieczności wykonania robót  dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2. odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, jeżeli przed ich  zakryciem nie poinformował  Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie dokonania odbioru; następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego.

3.  w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji - naprawienia ich  i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 15

Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek.
§ 16

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości
 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określony w §1 i  § 2 niniejszej umowy za każdy  dzień opóźnienia  ,

b)  za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w  wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia  liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia  umownego za przedmiot odbioru,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wys. 5 % wynagrodzenia  umownego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie  w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia  - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego  za wykonanie umówionego przedmiotu umowy, który został rozpoczęty ze zwłoką - za każdy dzień opóźnienia ,

b)  z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości  5 % wynagrodzenia  umownego za wykonane roboty, od których realizacji odstąpiono jednakże przy uwzględnieniu art. 145 ustawy - prawo  zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu Cywilnego.

§ 17

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony  w § 1 i § 2  niniejszej umowy wykonany w wyznaczonym terminie.

2.  Wykonawca / Kierownik budowy / będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie  gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O tym fakcie Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

3.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, ewentualnie przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują   następujące uprawnienia: 

 
1). jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
                 usunięcia wad,

 
2). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

 a)  umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z  przeznaczeniem, 

      może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

           b)  uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może  odstąpić  od 

                umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz  drugi,

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  przy odbiorze wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie Zamawiający po uprzednim  zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej  na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i ewentualnie inspektora  nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór  zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet  dokumentów wymaganych  przepisami prawa budowlanego wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy - wg załącznika Nr 3 do wzoru umowy.

§ 18

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na roboty, o których mowa w § 1 i 2 wynosi …. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonane przez siebie jak i w podwykonawstwie, natomiast na okna i drzwi wynosi…… miesięcy.

2. Pisemne dokumenty gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie rękojmi.

5. Zmawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§19

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami przejściowymi za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru części robót.

2. Faktury Wykonawcy, zarówno przejściowe jak i końcowa winny być parafowane przez inspektora nadzoru, niezależnie od parafowania przez niego protokołu wykonanych robót.

3. Faktury będą wystawiane na Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 .

4. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone fakturami przejściowymi nie może przekraczać 80% wartości kosztorysowej przedmiotu umowy .

5. Rozliczenie końcowe po zakończeniu i odbiorze robót, nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej 30 dni po ostatecznym odbiorze końcowym.

6. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić:

30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur (wraz z dokumentami rozliczeniowymi), które będą finansowane ze środków własnych Zamawiającego. 
§ 20

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta bankowego Starostwa Powiatowego  w Nakle nad Notecią …………………………………………………………..,
na konto bankowe Wykonawcy: ……………………………………………………………

§ 21

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też  nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt   strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

c) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez  Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

d) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:

a) dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt 4 oraz zapłaty wynagrodzenia,

b)  przejęcia terenu budowy .

§ 22

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie  zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania  drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy z zakresu Prawa 

budowlanego, Ustawy o zamówieniach publicznych  i Kodeksu cywilnego zwłaszcza dotyczące umowy o dzieło oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 







    § 24

1. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny : 558-15-66-288

2. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer identyfikacyjny : …………………………...

§ 25

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Pod rygorem nieważności zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba  że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.

§ 26

Umowę sporządzono w 3. egz., w tym 2. egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 27

Wykaz załączników do umowy :

Zał. Nr 1 -   Dokumentacja budowlana

Zał. Nr 2 -   Kosztorys ofertowy

Zał. Nr 3 -   Zestawienie dokumentów

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                           WYKONAWCA :

ZAŁĄCZNIK NR 3 

DO UMOWY nr….. z dnia …………. r.

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH  PODCZAS 
ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

1.  Nazwa zadania

2.  Wykaz podwykonawców

3.  Dokumentacja budowlana   z naniesionymi poprawkami lub  rysunkami 

wykonawczymi, opartymi na pomiarach z natury, zaparafowanymi przez  inspektora 

 nadzoru i autora  projektu.

5. Dziennik budowy 

6. Książka obmiaru robot

7.  Certyfikaty zgodności z PN, świadectwa jakości i atesty na wszystkie wykorzystane przy  
      budowie materiały.

8.   Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z dokumentacją 
      techniczną , pozwoleniem na budowę, obowiązującymi normami i normatywami 
      technicznymi, osiągnięciami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej oraz 
      o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego albo o zastosowanych podczas realizacji 
      zamówienia  odstępstwach od dokumentacji technicznej .

9.   Protokoły konieczności robót dodatkowych i zamiennych.

10.   Protokoły zaniechania robót.

11.   Całkowite rozliczenie inwestycji.

